ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

1. Γενικά

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ανέρχεται σε 1,140 δις €, εκ των οποίων τα 871,3 εκ. € αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή.

Οι πόροι αυτοί ανά Στόχο και Περιφέρεια κατανέμονται ως εξής:

| Στόχος 1 | Περιφέρεια Κρήτης | 497,6 εκ. € |
| --- | --- | --- |
|  | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 362,4 εκ. € |
| Στόχος 2 | Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 280,0 εκ. € |

Η δημοσιονομική εξέλιξη του Ε.Π. έως και 31/8/2013 είναι η εξής:

- Έχουν ενταχθεί έργα  προϋπολογισμού  1.888,0 εκ. € (165,6%)

- Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις προϋπολογισμού 1.205,8 εκ. € (105,7%)

- Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ποσού 710,7 εκ. € (62,3%)

Αναλυτικότερα ανά Άξονα και Περιφέρεια η πρόοδος του Προγράμματος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε εκ. €):

| Άξονες Προτεραιότητας | Εγκεκριμένη Συγχρ. Δ.Δ. | Ενταγμένα Έργα Συγχρ. Δ.Δ. | Νομικές Δεσμεύσεις | Πληρωμές Συγχρ. Δ.Δ. | Ποσοστό Απορρόφησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης | 110,0 | 218,9 | 146,0 | 92,4 | 84,0% |
| ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | 113,6 | 176,5 | 59,0 | 38,3 | 33,7% |
| ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 40,0 | 58,0 | 42,1 | 29,0 | 72,5% |
| ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης | 92,7 | 93,8 | 92,7 | 69,0 | 74,4% |
| ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | 66,5 | 44,7 | 44,7 | 34,5 | 52,0% |
| ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 97,2 | 358,0 | 337,2 | 201,8 | 207,6% |
| ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης | 288,7 | 454,1 | 195,9 | 109,3 | 37,8% |
| ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 168,2 | 279,5 | 154,8 | 75,9 | 45,0% |
| ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 82,2 | 110,9 | 74,0 | 39,9 | 48,5% |
| ΑΠ 10: χωρική συνοχή και συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 54,6 | 75,1 | 45,7 | 16,1 | 29,5% |
| ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Κρήτης | 6,2 | 3,1 | 1,9 | 1,1 | 16,1% |
| ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Βορείου Αιγαίου | 14,1 | 3,2 | 1,1 | 0,6 | 4,3% |
| ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Νότιο Αιγαίο | 6,1 | 12,1 | 10,6 | 2,8 | 45,9% |
| Περιφέρεια Κρήτης | 497,6 | 769,9 | 436,5 | 271,8 | 54,6% |
| Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 362,4 | 503,9 | 259,6 | 149,3 | 41,1% |
| Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 280,0 | 614,2 | 509,7 | 289,7 | 103,5% |
| ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. | 1.140,0 | 1.888,0 | 1.205,8 | 710,8 | 62,3% |

2. Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας

Σύμφωνα με στοιχεία έως και 31/8/2013, η πρόοδος του Προγράμματος ανά Άξονα και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας έχει ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1

Υποδομές και Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 110,0 εκ. €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 218,9 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 146,0 εκ. € και οι δαπάνες στα 92,4 εκ. €. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα εκτιμάται ότι θα καλυφθεί αφενός με έργα που θα μεταφερθούν στην Νέα Προγραμματική Περίοδο και αφετέρου από ανακατανομή πόρων εντός των Αξόνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας :

Θεματική Προτεραιότητα 23 : Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί

Έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 291 εκ. €. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν έργα Περιφερειακής (Επαρχιακής) και Δημοτικής Οδοποιίας, αλλά και έργα που βελτιώνουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Κρήτης.

Έχουν ενταχθεί 50 έργα προϋπολογισμού επιλέξιμης Δ.Δ. 206,4 εκ. €, ως ακολούθως:

- 2 έργα αφορούν στην Οδική Ασφάλεια του Επαρχιακού Δικτύου της Κρήτης, που έχει χαρακτηρισθεί και ως έργο Προτεραιότητας

- 18 έργα αφορούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, από τα οποία 2 έργα αποτελούν γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ και

- 30 έργα αφορούν στην Τοπική (Δημοτική) Οδοποιία

Από τα 50 έργα, 48 έχουν συνάψει νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 138,2 εκ. €, ενώ οι δαπάνες τους ανέρχονται σε 84,7 εκ. €.

Παράλληλα, στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 του Άξονα 1, έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ενταχθεί κανένα έργο.

Θεματική Προτεραιότητα 30 : Λιμένες

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 16 εκ.€ και έχουν ενταχθεί 5 έργα προϋπολογισμού 12,5 εκ. €, από τα οποία τα 2 έχουν συνάψει νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 7,8 εκ. € με  δαπάνες που ανέρχονται σε 7,7 εκ. €.

Αναλυτικότερα:

- 2 έργα αφορούν  στην επέκταση χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένων της Κρήτης (επέκταση του Λιμένος Σητείας και ανακατασκευή του προβλήτα Αδρία στο Λιμάνι Σούδας). Από αυτά 1 έργο αποτελεί γέφυρα από το Γ’ ΚΠΣ, ενώ και τα 2 έχουν ολοκληρωθεί

- 3 έργα αφορούν στην ασφάλεια λιμανιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφαλείας τους και τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 113,58 εκ. €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 176,53 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 59,05 εκ. € και οι πληρωμές στα 38,3 εκ.€. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα έχει φτάσει στο 54,4 % και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί κατά την διαδικασία κλεισίματος με βάση την εγκύκλιο που έχει σταλεί και τις οδηγίες κλεισίματος και μεταφοράς έργων στην νέα Π.Π.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας:

Θεματική Προτεραιότητα 22 : Εθνικές Οδοί

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 36,7 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 21,3 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στο δείκτη «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών». Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 9,4 εκ. € και οι πληρωμές σε 5,2 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 23 : Περιφερειακές / τοπικές οδοί

- Η ενεργοποίηση του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Έχουν δημοσιοποιηθεί 7 προσκλήσεις προϋπολογισμού Δημ. Δαπάνης 116,9 εκ. € και έχουν ενταχθεί 20 πράξεις προϋπολογισμού 102,5 εκ. € οι οποίες συμβάλλουν στο δείκτη «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών». Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 31,3 εκ. € και οι πληρωμές στα 26,7 εκ. €.

- 2 έργα αφορούν γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ

Παράλληλα, στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 του Άξονα 2, έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 6,0 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος.

Θεματική Προτεραιότητα 30 : Λιμένες

Έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 52,8 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 52,6 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στους δείκτες «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών» και «Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται». Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 18,3 εκ. € και οι πληρωμές στα 6,3 εκ. €.

Αναλυτικότερα :

- 2 έργα αφορούν γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ ένα εκ των οποίων (Επέκταση ανατολικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Μυτιλήνης) είναι και έργο προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας 3

Υποδομές Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 40 εκ. €.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 58 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 42,1 εκ. € και οι πληρωμές στα 29 εκ. €. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα έχει φτάσει στο 46 % και θεωρείται ότι είναι σε αποδεκτό επίπεδο.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας:

Θεματική Προτεραιότητα 22 : Εθνικές Οδοί

Έχει ενταχθεί 1 πράξη που αποτελεί έργο γέφυρα από το Γ’ ΚΠΣ, η οποία μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης είναι προϋπολογισμού 16,5 εκ. €. Η πράξη αυτή συμβάλλει στον δείκτη «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών». Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 14,2 εκ. € και οι πληρωμές σε 10,6 εκ. €.

Μέχρι σήμερα έχουν βελτιωθεί 7 χλμ. Εθνικού οδικού δικτύου και έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου θα βελτιωθούν συνολικά 10 χλμ.

Θεματική Προτεραιότητα 23 : Περιφερειακές / τοπικές οδοί

Η ενεργοποίηση του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Έχουν ενταχθεί 8 πράξεις προϋπολογισμού 18,9 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στο δείκτη «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών». Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 9,6 εκ. € και οι πληρωμές στα 5,9 εκ. €. Οι 6 πράξεις βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, 1 είναι στο στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης και η 1 έχει ολοκληρώσει το φυσικό της αντικείμενο. Έως σήμερα έχουν βελτιωθεί 22,53 χλμ. οδικού δικτύου και εκτιμάται ότι έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου θα βελτιωθούν 55,4 χλμ.

Έχει επίσης δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ύψους 5 εκ. € από την ΕΕΤΑΑ, για την οποία από το ΟΠΣ δεν προκύπτει ενεργοποίηση.

Θεματική Προτεραιότητα 30 : Λιμένες

Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 13,6 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στους δείκτες «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών» και «Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται». Από αυτές, οι 2 έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο, 2 βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και 1 στο στάδιο υποβολής των τευχών δημοπράτησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 11,5 εκ. € και οι πληρωμές στα 7 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 33 :  Ηλεκτρισμός

Από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 150 χιλ. €. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού 29 χιλ. €, με αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.

Θεματική Προτεραιότητα 34 : Ηλεκτρισμός (ΔΕΔ-Η)

Από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. € και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εντάξεις.

Η Διασύνδεση Κω-Καλύμνου έχει ολοκληρωθεί (έχουν κατασκευαστεί 30 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων) και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα. Το έργο έχει κοινοποιηθεί στην DG COMP (Νοέμβριος 2012) και έχουν απαντηθεί ήδη οι πρώτες διευκρινιστικές ερωτήσεις της Επιτροπής (Φεβρουάριος 2013).

Επίσης, όσον αφορά στο έργο «Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (Υ.Τ)» (Μεγάλο Έργο & Έργο Προτεραιότητας), η δημοπράτηση του έργου απέβη άγονη και επανασχεδιάστηκε με τροποποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου, όσο και του συνολικού κόστους της επένδυσης, με επιμερισμό σε τρεις συνολικές φάσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 397 εκ. €. Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της οι μονάδες των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ. Η Α’ Φάση ολοκληρώνεται το 2016 και τίθεται σε λειτουργία το 2017, ενώ έχει προκηρυχθεί σαν Ομάδες Έργων με δυνατότητα ανάθεσης σε 4 αναδόχους. Όλες οι συμβάσεις – Ομάδες Έργων θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα και η διάρκεια τους κυμαίνεται από 18 έως 22 μήνες από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. Ως ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού έχει οριστεί η 1η  Οκτωβρίου 2013. Η Β’ Φάση που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου με τη σύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο, ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το 2022. Η Γ’ Φάση που περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο εξασφαλίζοντας πλήρη αξιοπιστία τροφοδότησης των Κυκλάδων, ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το 2025.

Από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί η Α’ Φάση του έργου με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 247 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη: 124,8 εκ. €, Κοινοτική Συνδρομή: 97 εκ. €, Προϋπολογισμός που αφορά στο Ν. Αιγαίο: περίπου 12,48 εκ. €) και εξετάζεται η τμηματοποίησή της σε διακριτές και λειτουργικές φάσεις, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Εκτιμάται ότι στο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί το 70% της Α’ Φάσης (επομένως, όσον αφορά στο Νότιο Αιγαίο, περίπου 8,74 εκ. € στο ΕΣΠΑ και 3,74 εκ. € στο ΣΕΣ 2014-2020).

Όσον αφορά στην υπάρχουσα προ-κοινοποίηση στην DG COMP (Οκτώβριος 2012), θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα κοινοποίηση που θα αφορά το σύνολο του έργου (Α+Β+Γ Φάσεις), όπως περιγράφεται στην αναθεωρημένη Μελέτη Κόστους–Οφέλους. Η μελέτη κόστους-οφέλους έχει γίνει για το σύνολο του έργου (και τις τρεις Φάσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Γ’ Φάσης το 2025). Μέχρι 30/9/2013 θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία της κοινοποίησης του έργου στη DG COMP με τα νέα δεδομένα της μελέτης. Τέλος, ο Φάκελος Μεγάλου Έργου που θα κατατεθεί στη DG REGIO θα αφορά μόνο την Α’ Φάση, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ

Θεματική Προτεραιότητα 43 : Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας

Από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 9 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 7 εκ. € και οι πληρωμές σε 5,5 εκ. €.

Μέχρι σήμερα, αντικαταστάθηκαν 2.740 ενεργοβόρες συσκευές (ολοκληρωμένη δράση: Αντικατάσταση & ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό»), ενώ έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1,03 GWh και μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 0,91 kt CO2.

Επίσης, μέχρι 19/7/2013, έχει γίνει η υπαγωγή 529 οικιών για ενεργειακή αναβάθμιση στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (έναντι στόχου 784 μέχρι το τέλος του Προγράμματος), ενώ σε 175 οικίες έχουν πραγματοποιηθεί τελικές εκταμιεύσεις (έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 0,09 GWh και μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 0,08 kt CO2).

Εκτίμηση δεικτών πραγματοποίησης για τον οικιακό τομέα, αθροιστικά, μέσω των δύο ανωτέρω δράσεων, μέχρι το τέλος του Προγράμματος: 8,61 GWh και 7,41 kt CO2.

Τέλος, έχουν ενταχθεί 4 πράξεις (3 του Δ. Ρόδου και 1 του Δ. Πάρου) στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ΟΤΑ (συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,17 εκ. €), με νομικές δεσμεύσεις 52,5 χιλ. € και δαπάνες 10,5 χιλ. €. Ο στόχος επίτευξης ετήσιας πρωτογενούς εξοικονόμησης ενέργειας ανέρχεται σε περίπου 2,02 GWh και μείωσης εκπομπών αερίου θερμοκηπίου σε 0,65 kt CO2.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 92,7 εκ. €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 93,8 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 92,7 εκ. € και οι δαπάνες στα 69 εκ. €.

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται η τελευταία πρόσκληση για τις ΜΜΕ συνολικού προϋπολογισμού 22,5 εκ. €.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας :

Θεματική Προτεραιότητα 2 : Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και κέντρα ανεγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 6 εκ. €. Έχει ενταχθεί 1 πράξη (ΙΤΕ/ Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης), η οποία χαρακτηρίζεται και ως έργο προτεραιότητας προϋπολογισμού 4,3 εκ. €, για την οποία οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,2 εκ. € και οι δαπάνες σε 2,9 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 8 : Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Έχουν ενταχθεί έργα κρατικών ενισχύσεων προϋπολογισμού 89,5 εκ. €, με φορείς διαχείρισης πιστωτικά ιδρύματα.

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 89,5 εκ. € και οι δαπάνες στα 66,1 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας έχει εκχωρηθεί σε Πιστωτικά Ιδρύματα, στη Γεν. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα η διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η συνολική εκχώρηση ανέρχεται σε 50,8 εκ. €, ενώ έχουν ενταχθεί πράξεις δημόσιας δαπάνης 44,7 εκ. € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και έχουν καταχωρηθεί πληρωμές 34,5 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 6

Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 97,2 εκ. €.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 358 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 337,2 εκ. € και οι πληρωμές στα 201.8 εκ. €. Ο Άξονας παρουσιάζει μεγάλη υπερδέσμευση, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος (κατά την οποία ενισχύθηκε ο Άξονας με 20 εκ. € δημόσια δαπάνη). Η υπερδέσμευση θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα με εξυγίανση του Άξονα και με την απένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί μέσω του επενδυτικού νόμου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας:

Θεματική Προτεραιότητα 03 : Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)

Θεματική Προτεραιότητα 04 : Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπε-ριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)

Θεματική Προτεραιότητα 07 : Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)

Γίνεται συγκεντρωτική αναφορά για τους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας 03, 04 & 07 που αφορούν αμιγώς δράσεις του Τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας και η διαχείρισή τους έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Ειδικότερα:

Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 654 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 654 χιλ. € και οι πληρωμές σε 43,5 χιλ. €.

Ενδεικτικές δράσεις:

- 04: Κουπόνια καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)

- 04: Υποστήριξη Νέων και Υποστήριξη Ομάδων ΜμΕ για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009

- 07: Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off / spin-out) - 1η Προκ. 2009

- 07: Συνεργασία παραγωγικών και ερευνητικών φορέων - (Πράξη Ι, ΙΙ) - 1η  προκήρυξη, 2009 («Έργο Προτεραιότητας», σε φάση υλοποίησης) και Συνεργασία 2011 («Έργο Προτεραιότητας», σε φάση συμβασιοποίησης).

Εκτιμάται ότι εντός της προγραμματικής περιόδου θα έχουν ωφεληθεί 5 ΜΜΕ από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης.

Θεματική Προτεραιότητα 05 : Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

Από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 17,5 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 17,5 εκ. € και οι πληρωμές σε 14 εκ. €.

Οι 2 πράξεις, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των υλοποιημένων δαπανών (98,5%), αφορούν στη Σύσταση Ταμείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜ και ΜΜΕ) σε πόρους. Το 2010 συστάθηκε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας-ΤΕΠΙΧ αρχικού προϋπολογισμού 460 εκ. € (εκ των οποίων 11,36 εκ. € από το Πρόγραμμα). Το 2012 αυξήθηκε το κεφάλαιο του Ταμείου κατά 80 εκ. € για τη λειτουργία νέου εργαλείου για τη δανειοδότηση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων (Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας), η πρόσκληση του οποίου βγήκε τον Ιούνιο 2013. Η συμμετοχή του Προγράμματος λοιπόν, μετά την τροποποίηση αυτή ανήλθε στα 36,36 εκ. € και το 2012 συστάθηκε το Ελληνικό Ταμείο Επενδύσεων για ΜΜΕ - ΕλΤΕπ ΜΜΕ προϋπολογισμού 500 εκ. € (εκ των οποίων τα 4,9 εκ. € από το Πρόγραμμα). Μέχρι στιγμής οι δαπάνες για το ΕλΤΕπ ανέρχονται σε 2,94 εκ.€.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 υποβλήθηκαν σε όλη τη χώρα πάνω από 760 αιτήσεις δανειοδότησης μέσω του ΤΕΠΙΧ, εκ των οποίων εγκρίθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν οι 393, συνολικού ύψους δανείων 83,9 εκ. €. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέχρι 30/6/13 εγκρίθηκαν 13 δάνεια εκ των οποίων τα 10 έχουν εκταμιευτεί (συνολικό ύψος εκταμιευμένων δανείων 1,34 εκ. €).

Η 3η ενταγμένη πράξη αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης Επενδυτών (ΚΥΕ). Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 2 ΚΥΕ (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων) για τα έτη 2009-2010 με συνολικές δαπάνες 197 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 06 : Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπερι-βαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)

Έχουν δημοσιευθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3 προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων («Πράσινες Υποδομές», «Πράσινη Επιχείρηση», «Πράσινος Τουρισμός») συνολικού προϋπολογισμού 2,15 εκ. €. Από τις δράσεις αυτές, στη δράση «Πράσινος Τουρισμός» εγκρίθηκαν και άρχισε η υλοποίηση 33 επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 1,52 εκ. €, για τις οποίες οι δαπάνες ανέρχονται σε  227 χιλ. €. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Θεματική Προτεραιότητα 08 : Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Έχουν δημοσιευτεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7 προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4,5 εκ. €.

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων αυτών, και ειδικότερα των δράσεων: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων, Γυναικών, ΡΟΜ και Τριτέκνων εντάχθηκαν 98 επενδυτικά έργα, δημόσιας δαπάνης 3,47 εκ. €, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί τα 18, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πληρωμές ανέρχονται μέχρι στιγμής σε  954 χιλ.  €.

Για 2 εκ των 7 δράσεων που περιλαμβάνονται στον ΚΘΠ 08 και δεν έχουν γίνει ακόμα εντάξεις αναφέρουμε τα εξής:

- Η δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αποτελεί «Έργο Προτεραιότητας», μεταφέρθηκε στον ΚΘΠ 09.

- Η δράση «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών» έχει σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, οι οποίες μεταξύ άλλων θα είναι σε θέση  να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής. Προωθήθηκαν για αξιολόγηση 16 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ύψους Δ.Δ 1,18 εκ. €. Από αυτά, εγκρίθηκαν 6 επενδύσεις ύψους δημόσια δαπάνης 468 χιλ. €.

Επίσης έχουν ενταχθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα πράξεις ενίσχυσης ΜΜΕ ύψους 90,5 εκ. € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές 53,3 εκ. €.

Μέσω της Γεν. Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων έχουν ενταχθεί πράξεις 170 εκ. € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές 89,2 εκ. €.

Τέλος μέσω του ΕΟΜΜΕΧ έχουν ενταχθεί πράξεις 3,4 εκ. € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές 923 χιλ €.

Θεματική Προτεραιότητα 09 : Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ,  112 πράξεις προϋπολογισμού 7,22 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,22 εκ. € και οι πληρωμές σε 1,73 εκ. €.

Από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στη Θεματική Προτεραιότητα 09 αναφέρουμε ενδεικτικά τις κάτωθι δράσεις κρατικών ενισχύσεων:

- Η δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αποτελεί «Έργο Προτεραιότητας» αποβλέπει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο αυτό. Προωθήθηκαν για αξιολόγηση 92 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ύψους ΔΔ 5,43 εκ. €, έναντι προϋπολογισμού 1,08 εκ. €. Από αυτές εγκρίθηκαν 48 προτάσεις ύψους ΔΔ 2,46 εκ. €.

- Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες: Εντάσσεται στα «Έργα Προτεραιότητας» και στοχεύει στο μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Έχουν εγκριθεί 42 προτάσεις και ενταχθεί 39. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2,4 εκ. € και οι δαπάνες σε 340 χιλ. €.

- Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: Εντάσσεται στα «Έργα Προτεραιότητας» και στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Εγκρίθηκαν 8 προτάσεις συνολικής  δημόσιας δαπάνης 595 χιλ. €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 258 χιλ. € και οι δαπάνες σε 108 χιλ. €.

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Σύμη με Δικαιούχο τον ΕΟΤ, Δημόσιας Δαπάνης 1,39 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 1,39 εκ. € και δαπάνες 1,24 εκ. €. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης με την εκτέλεση μικρών εργασιών.

Συνολικά για τους ΚΠΘ 06, 08 και 09 :

Στους 3 αυτούς ΚΘΠ εντάσσεται η πλειοψηφία των στοχευμένων δράσεων κρατικών ενισχύσεων με ωφελούμενους κυρίως τις ΜΜΕ. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά τις δράσεις που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έχουν ενταχθεί 246 επιχειρήσεις με έργα Δ.Δ. 9 εκ. €. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 32 έργα (άμεσες ενισχύσεις προς ΜΜΕ) και εκτιμάται ότι εντός της προγραμματικής περιόδου θα έχουν ολοκληρωθεί 140 έργα.

Θεματική Προτεραιότητα 10 : Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

Από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση έχουν ενταχθεί 6 πράξεις προϋπολογισμού  1,29 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε  497 χιλ. € και οι πληρωμές σε 350 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 11 : Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση 48 πράξεις προϋπολογισμού  7,08 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,3 εκ. € και οι πληρωμές σε  771 χιλ. €.

Από την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου δημοσιοποιήθηκε 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 2 εκ. €. Εντάχθηκαν 2 πράξεις με δικαιούχους τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι οποίες αφορούν σε ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους.

Θεματική Προτεραιότητα 12 : Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση 7 πράξεις προϋπολογισμού  129 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 42 χιλ. € και οι πληρωμές σε 33 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 13 : Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση 147 πράξεις προϋπολογισμού 10,42 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,73 εκ. € και οι πληρωμές σε 3,43 εκ.  €.

Θεματική Προτεραιότητα 14 : Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση, 686 πράξεις προϋπολογισμού 11,69 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 11,52 εκ. € και οι δαπάνες σε 3,85 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 15 : Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ

Έχει δημοσιοποιηθεί από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. €. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού 3 εκ. €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.

Θεματική Προτεραιότητα 57 : Άλλη βοήθεια για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

Από την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου  έχουν ενταχθεί 7 πράξεις προϋπολογισμού 10,9 εκ. €, από τις οποίες η 1 αφορά στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Από τις υπόλοιπες η 1 ολοκληρώθηκε, οι 2 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, και οι άλλες 3 στο στάδιο δημοπράτησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στις 2,7 εκ. € και οι πληρωμές στα 617 χιλ. €.

Οι παραπάνω πράξεις συμβάλλουν στον δείκτη «Αριθμός έργων τουρισμού».

Θεματική Προτεραιότητα 81 : Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων

Έχουν ενταχθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ πράξεις προϋπολογισμού 40 χιλ. €, με νομικές δεσμεύσεις 22 χιλ. € και πληρωμές 11,6 χιλ. €.

Οι πράξεις περιλαμβάνουν οριζόντιες δράσεις όπως Μελέτες για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σύσταση & πιλοτική λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου, το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ, τον καθορισμό εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτήριων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφάλειας, προώθηση της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου (υδρογονάνθρακες) κτλ.

Άξονας Προτεραιότητας 7

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 288,7 εκ. €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 454,1 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 195,9 εκ. € και οι δαπάνες στα 109,3 εκ.€. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την συμβασιοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας:

Θεματική Προτεραιότητες 44 : Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 26,5 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 3 έργα  προϋπολογισμού 12,4 εκ. €, ως ακολούθως:

- Το 1ο έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού που βελτιστοποιεί τη διαχείριση των απορριμμάτων σε τουριστικές περιοχές της ΠΕ Ηρακλείου και

- Το 2ο έργο αφορά στην αναβάθμιση της μονάδας μηχανικής διαλογής των Χανίων.

- Το 3ο έργο αφορά στην επέκταση του ΧΥΤΑ του Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ

Από τα έργα αυτά τα 2 έχουν συμβασιοποιηθεί και οι νομικές του δεσμεύσεις ανέρχονται στα 2,6 εκ. €, ενώ οι δαπάνες στα 0,2 εκ. €.

Παράλληλα, έχει ενταχθεί μέσω της Πρωτοβουλίας Jessica 1 έργο με προϋπολογισμό 4,5 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητες 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που αφορούσαν σε έργα ύδρευσης, προϋπολογισμού 13,7 εκ. €.

Έχουν ενταχθεί 9 έργα προϋπολογισμού 12,0 εκ. €, που αφορούν κυρίως στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς της Κρήτης. Το σύνολο των έργων έχουν συμβασιοποιηθεί, οι νομικές δεσμεύσεις τους ανέρχονται στα 7,5 εκ. € και οι δαπάνες τους σε 5,1 εκ. €.

Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 45 μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 6,7 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος χωρίς να έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί κανένα έργο.

Θεματική Προτεραιότητες 46 : Επεξεργασία υδάτων (λύματα)

Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 91 εκ. €, που αφορούν σε έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής βιολογικών καθαρισμών, τόσο σε αστικά κέντρα, όσο και σε οικισμούς της ενδοχώρας.

Έχουν ενταχθεί 47 έργα προϋπολογισμού 77,6 εκ. €, από τα οποία τα 29 έργα έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται, με τις νομικές τους δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 23,3 εκ. € και τις δαπάνες στα 7,1 εκ. €.

Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 46 μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 13,3 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος.

Θεματική Προτεραιότητα 51 : Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 3 εκ. €.

Έχουν ενταχθεί 6 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,6 εκ. €, που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων υγροτόπων της Κρήτης, καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης των κατοίκων της. Έχουν συμβατοποιηθεί 3 έργα και υλοποιούνται με τις νομικές τους δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 782 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 53 : Πρόληψη κινδύνων

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 7,5 εκ. €.

Η πρόσκληση αφορά σε έργα:

- Προμήθειας μέσων για την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφορίας

- Κατάρτισης σχεδίων για την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

- Ανάπτυξης και αναβάθμισης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας - Λοιπά έργα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

- Προμήθειας υλικών - μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

Έχουν ενταχθεί 10 έργα προϋπολογισμού 8,5 εκ. €, από τα οποία 5 έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται, με τις νομικές τους δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 1,5 εκ. € και τις δαπάνες στις 1,1 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 57 : Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση και έχει ενταχθεί 1 έργο προϋπολογισμού 437 χιλ. € που αφορά στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης.

Θεματική Προτεραιότητα 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση με  δημόσια δαπάνη 20 εκ. € και έχουν ενταχθεί -με δικαιούχο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες- 37 έργα προϋπολογισμού 20 εκ. €. Οι πράξεις αφορούν σε έργα:

- Συντηρήσεων - στερεώσεων μνημείων - συνόλων - χώρων

- Αναστηλώσεων - αποκαταστάσεων κτιρίων - μνημείων και συνόλων

- Εγκαταστάσεων και εξοπλισμών εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια-πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ)

- Διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων - χώρων

- Εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας

- Δράσεων και μέσων προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις κτλ.)

Οι 35 από τις 37 πράξεις βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, οι νομικές δεσμεύσεις τους ανέρχονται στα 17,5 εκ. € και οι δαπάνες τους στα 9 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 59 : Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις με στόχο την ένταξη έργων:

- Κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών αρχαιολογικών μουσείων

- Επανέκθεσης μουσειακών συλλογών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και μουσειολογικές μεθόδους

- Διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των αρχαιολογικών μουσείων

- Δημιουργίας και αναβάθμισης σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κτλ.)

Έχουν ενταχθεί 11 έργα προϋπολογισμού 26,2 εκ. €, και στο σύνολο τους έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, με τις νομικές τους δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 15,1 εκ. € και τις δαπάνες στα 5,3 εκ. €.

Παράλληλα έχει ενταχθεί μέσω της Πρωτοβουλίας Jessica 1 έργο με προϋπολογισμό 4,5 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 61 : Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική ανα-γέννηση

Στο πλαίσιο αυτής της Θεματικής Προτεραιότητας υλοποιούνται:

- 8 Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) μέσου προϋπολογισμού 5 εκ. €, σε οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης Δήμων της Κρήτης, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων

- 25 Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Περιοχών της  Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) μέσου προϋπολογισμού 2,5 εκ. € στο σύνολο των δήμων της Κρήτης

- Αναπλάσεις σε αστικά κέντρα, σε παράκτιες - τουριστικές περιοχές και σε περιοχές της ενδοχώρας

Έχουν δημοσιοποιηθεί 34 προσκλήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 105,8 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 161 έργα προϋπολογισμού 90,6 εκ. €, από τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί τα 36 έργα, που οι συμβάσεις τους ανέρχονται σε 29 εκ. € και οι δαπάνες τους σε 12,5 εκ. €.

Παράλληλα, έχει ενταχθεί μέσω της Πρωτοβουλίας Jessica 1 έργο με προϋπολογισμό 6 εκ. €.

Τέλος έχει προκηρυχθεί μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ, προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 15 εκ. € με τις εντάξεις να ανέρχονται σε 9,7 εκ. € τις συμβάσεις στα 2,8 εκ. € και τις δαπάνες στα 1,4 εκ. €

Θεματική Προτεραιότητα 75 : Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

Έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις προϋπολογισμού 102 εκ. €. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν σε έργα :

- Αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων στην α’ βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση

- Κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθειας εξοπλισμού στην Γ’ βάθμια εκπαίδευση

- Προμήθειας εξοπλισμού για άτομα με αναπηρίες για λειτουργίας ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης

- Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία Ναυτικών Σχολών στην Κρήτη

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενταχθεί 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 107,4 εκ. € ως εξής:

- 1 έργο αναβάθμισης του εξοπλισμού των Ναυτικών Σχολών της Κρήτης

- 5 έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών στην Γ’ βάθμθια Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ)

- 21 έργα εξοπλισμών ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης

- 26 έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση

Από τα έργα αυτά, 46 έργα  έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται με τις νομικές τους δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 68,8 εκ. € και τις δαπάνες τους στα 44 εκ. €. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν δοθεί σε χρήση 12 έργα Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Θεματική Προτεραιότητα 76 : Υποδομές στον τομέα της Υγείας

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 47 εκ. €. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν σε έργα Α΄ βάθμιας, Β’ βάθμιας και  Γ’ βάθμιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενταχθεί 36 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 43,1 εκ. € ως εξής:

- 22 έργα Α’ βάθμιας Υγείας, που κυρίως αφορούν στην κατασκευή νέων και στην αναβάθμιση - ανακατασκευή Κέντρων Υγείας και στην προμήθεια των εξοπλισμών λειτουργίας των, καθώς και στην αγορά ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ

- 11 έργα Β’ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας υγείας, που αφορούν σε εξοπλισμούς (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων της Κρήτης) καθώς και την κατασκευή-επέκταση μονάδων της Κρήτης

- 3 έργα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας

Από τα έργα αυτά 22 έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται, με νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται στα 8,4 εκ. € και δαπάνες στα 4,7 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 77 : Υποδομές στον τομέα της Φροντίδας παιδιών

Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Έχουν ενταχθεί 15 πράξεις που αφορούν στην κατασκευή - επέκταση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, προϋπολογισμού 18,4 εκ. €, από τις οποίες οι 10 έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

Οι νομικές τους δεσμεύσεις ανέρχονται σε 5,8 εκ. € και οι δαπάνες σε 4,6 εκ. €. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 2 έργα και έχουν δοθεί σε χρήση.

Θεματική Προτεραιότητα 79 : Άλλες Κοινωνικές Υποδομές

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 21 εκ. €, που αφορούν σε έργα:

- Ανάπτυξης δομών ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων (ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προστατευόμενα διαμερίσματα κτλ.)

- Δημιουργίας δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, άτομα με Αλτσχάϊμερ, γέροντες (ΚΗΦΗ) κτλ.

- Κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης (ναρκωτικά, αλκοόλ κτλ.)

- Επέκτασης ή και δημιουργίας υποδομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται σε νοσοκομειακές μονάδες της Κρήτης

- Δημιουργίας - Αναβάθμισης ΚΔΑΠ ΜΕΑ

- Γηροκομείων

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 9 έργα προϋπολογισμού 20 εκ. €, από τα οποία υλοποιείται το 1 με τις νομικές δεσμεύσεις του να ανέρχονται σε 662 χιλ. € και τις δαπάνες σε 662 χιλ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 8

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 168,2 εκ. €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 279,5 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 154,8 εκ. € και οι πληρωμές στα 75,9 εκ. €. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα ανέρχεται στο 66% και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με την αποδέσμευση δημ. δαπάνης μετά την ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης και τη μεταφορά πόρων από άλλο άξονα.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας:

Θεματική Προτεραιότητα 44 : Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών αποβλήτων

Έχουν δημοσιοποιηθεί 12 προσκλήσεις προϋπολογισμού 24,6 εκ. € και έχουν ενταχθεί 28 πράξεις προϋπολογισμού 24,1 εκ. €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 10,4 εκ. € και οι πληρωμές στα 2,8 εκ. €. Στο πλαίσιο αυτού του ΚΘΠ αποκαθίστανται 18 ΧΑΔΑ και κατασκευάζονται 2 ΧΥΤΑ και 2 ΣΜΑ.

Θεματική Προτεραιότητα 45 : Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

Έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 31,9 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 20 πράξεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 28,9 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται στα 18,5 εκ. € και πληρωμές 11,0 εκ. €.

Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 45 μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4,0 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος.

Θεματική Προτεραιότητα 46 : Επεξεργασία υδάτων (λύματα)

Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 34,05 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 6 πράξεις προϋπολογισμού 34 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται στα 17,6 εκ. € και πληρωμές 6,9 εκ. €. Κατασκευάζονται 2 ΕΕΛ και αντικαθίστανται/δημιουργούνται δίκτυα σε 4 οικισμούς.

Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 46 μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7,0 εκ. €, στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος.

Θεματική Προτεραιότητα 54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 13,4 εκ. €. Οι εντάξεις ανέρχονται σε 13,4 εκ. € και οι νομικές δεσμεύσεις σε 5,6 εκ. €, ενώ οι πληρωμές σε 3,95 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 56 : Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση και έχει ενταχθεί 1 πράξη, προϋπολογισμού 2,4 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 2,1 εκ. € και πληρωμές 0,5 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 57 : Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 11,9 εκ. € και έχουν ενταχθεί 7 πράξεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 11,3 εκ. €, που αφορούν στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας και των νησιών της και σε έργα τουριστικών υποδομών, με νομικές δεσμεύσεις 0,8 εκ. € και πληρωμές 0,2 εκ. €

Θεματική Προτεραιότητα 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Έχει ενταχθεί το σύνολο των πράξεων που προγραμματίστηκαν με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού, προϋπολογισμού 12 εκ. €, οι οποίες και συμβάλλουν στο δείκτη «Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται». Όλες οι πράξεις βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 11,8 εκ. € και οι πληρωμές 7,4 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 59 : Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις που αφορούν σε υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, προϋπολογισμού 8,3 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 6,1 εκ. € και πληρωμές 2,8 εκ. €. Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ΚΘΠ έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν σε αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών αρχαιολογικών μουσείων, δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κλπ)

Θεματική Προτεραιότητα 60 : Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού δημ. δαπάνης 1,4 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 0,4 εκ. € και πληρωμές 0,4 εκ. € που αφορούν σε δράσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θεματική Προτεραιότητα 61 : Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική ανα-γέννηση

Υλοποιούνται 5 αναλυτικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ), σε περιοχές των Δήμων της Περιφέρειας και πρόκειται να υλοποιηθούν 5 Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) σε αγροτικές περιοχές των νησιών της Περιφέρειας.

Έχουν δημοσιοποιηθεί 12 προσκλήσεις προϋπολογισμού 40,4 εκ. € και έχουν ενταχθεί 27 έργα προυπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημ. δαπάνης 19,1 εκ. €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 10,4 εκ. € και οι πληρωμές σε 2,1 εκ. €

Επίσης έχει ενταχθεί μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA 1 έργο με προϋπολογισμό 10 εκ. €.

Τέλος, έχει προκηρυχθεί μια πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ, προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 10 εκ. €. στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων του Προγράμματος.

Θεματική Προτεραιότητα 75 : Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

Έχουν δημοσιοποιηθεί 14 προσκλήσεις προϋπολογισμού 61,5 εκ. €, οι οποίες έχουν υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του κωδικού. Έχουν ενταχθεί 28 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 63,0 εκ. € που αφορούν σε

- Δημιουργία και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων κτιρίων προσχολικής, Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (19 έργα)

- Εξοπλισμούς ειδικών σχολείων (1 έργο)

- Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό Πανεπιστημίου Αιγαίου (6 έργα)

- Εξοπλισμούς ναυτικών σχολών (2 έργα)

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 28,9 εκ. € και οι πληρωμές σε 16,2 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 76 : Υποδομές στον τομέα της Υγείας

Έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 41,09 εκ. €. Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 15 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 44,5 εκ. €, που αφορούν :

- Επεκτάσεις και προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων της Περιφέρειας (7 έργα)

- Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Υγείας και περιφερειακών δομών Α’ βάθμιας υγείας (6 έργα)

- Προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (2 έργα)

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 28,8 εκ. € και οι πληρωμές σε 10,1 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 77 : Υποδομές στον τομέα της Φροντίδας παιδιών

Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1,59 εκ. €. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 1,59 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,0 εκ. € και οι πληρωμές σε 0,4 εκ. €. Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Θεματική Προτεραιότητα 79 : Άλλες κοινωνικές υποδομές

Έχουν δημοσιοποιηθεί δύο προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1,1 εκ. €, που αφορούν σε δημιουργία/αναβάθμιση Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 64 χιλ. € με ισόποσες πληρωμές.

Θεματική Προτεραιότητα 83 : Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις προϋπολογισμού 7,9 εκ. €  οι οποίες αφορούν σε έργα και δράσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 4,7 εκ. € με νομικές δεσμεύσεις 1,6 εκ. € και πληρωμές 0,5 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 9

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 82,2 εκ. €.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 110,9 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 74 εκ. € και οι πληρωμές στα 39,9 εκ. €. Η προγραμματική υπερδέσμευση ανέρχεται στο 35 %

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας :

Θεματική Προτεραιότητα 45 : Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό)

Μετά από εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 6 πράξεις (εκ των οποίων οι 5 οριζόντιες) προϋπολογισμού 1,1 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 558 χιλ.  € και οι πληρωμές σε 371,9 χιλ. €.

Έχει ολοκληρωθεί η πράξη «Κατάρτιση ταυτότητας ακτών κολύμβησης (beach profiles)» προϋπολογισμού  134.987,58 €.

Ο ΚΘΠ δεν θα ενεργοποιηθεί από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γιατί τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης πόσιμου νερού χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΠΕΡΑΑ.

Τέλος έχει δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ύψους 6 εκ. € από την ΕΕΤΑΑ και από το ΟΠΣ δεν προκύπτει ενεργοποίηση.

Θεματική Προτεραιότητα 46 :  Επεξεργασία νερού (λύματα)

Το τρέχον έτος δημοσιοποιήθηκε από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προϋπολογισμού 1 εκ. € και εντάχθηκε 1 πράξη προϋπολογισμού 906 χιλ. €

Τέλος έχει δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ύψους 12 εκ. € από την ΕΕΤΑΑ για την οποία δεν προκύπτει από το ΟΠΣ ενεργοποίηση.

Θεματική Προτεραιότητα 47 : Ποιότητα Αέρα

Μετά από εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν δημοσιοποιηθεί 4 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 333 χιλ. €. Έχουν ενταχθεί 5 οριζόντιες πράξεις προϋπολογισμού 467 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 51 : Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης

Από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει ενταχθεί 1 πράξη για την οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της, με νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται στα 2,1 εκ. € και πληρωμές 1,2 εκ. €.

Μετά από εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 3 οριζόντιες πράξεις προϋπολογισμού 155 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 27 χιλ. € και οι πληρωμές σε 8,7 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 53 : Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)

Μετά από εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 3 πράξεις (εκ των οποίων 1 οριζόντια) προϋπολογισμού 3 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 16 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για υποβολή προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 87 χιλ. € και έχουν ενταχθεί 4 πράξεις προϋπολογισμού 87 χιλ. € (οριζόντια έργα ΙΓΜΕ). Μέχρι στιγμής υπάρχουν 6,8 χιλ. € νομικές δεσμεύσεις.

Μετά από εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 15 πράξεις προϋπολογισμού 2 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 703 χιλ. € και οι δαπάνες σε 19 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 56 : Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εντάξει 3 πράξεις προϋπολογισμού 3,8 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,4 εκ. € και οι πληρωμές σε 279 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενεργοποίηση του ΚΘΠ έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη και έχουν ενταχθεί, με δικαιούχους τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 16 πράξεις προϋπολογισμού 13,8 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στον δείκτη «Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται». Όλες οι πράξεις βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 13,6 εκ. € και οι δαπάνες στα 6,3 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 59 : Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Η ενεργοποίηση του ΚΘΠ έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Οι πράξεις αυτές έχουν προϋπολογισμό 5,9 εκ. €, νομικές δεσμεύσεις 5,9 εκ. € και πληρωμές 2 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 61 : Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική ανα-γέννηση

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εγκρίνει τις παρακάτω 3 περιοχές για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης:

- Δήμος Πάρου, «Αστική Ανάπλαση Παροικιάς Πάρου»

- Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

- Δήμος Ρόδου, «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Μεσαιωνικής Πόλης και ιστορικού κέντρου Ρόδου»

Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 9 εκ. € από τις οποίες 4 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και 5 στο στάδιο δημοπράτησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,2 εκ. € και οι πληρωμές στα 15 χιλ €.

Έχει επίσης δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ύψους 30 εκ. € από την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο της οποίας έχουν γίνει εντάξεις προϋπολογισμού 4,3 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 75 : Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 28 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. €, οι οποίες έχουν υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του κωδικού με νομικές δεσμεύσεις 38,3 εκ. € και πληρωμές 25,5 εκ. €. Από αυτές 12 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, 5 στο στάδιο δημοπράτησης και 11 πράξεις έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο.

Οι παραπάνω πράξεις αφορούν σε υποδομές σε όλες τις βαθμίδες καθώς και σε προμήθεια εξοπλισμού στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στα ειδικά σχολεία.

Από τα έργα υποδομών εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες προβλέπεται να κατασκευαστούν 213 αίθουσες διδασκαλίες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 105 αίθουσες και έχουν παραδοθεί σε χρήση.

Θεματική Προτεραιότητα 76 : Υποδομές στον τομέα της Υγείας

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 7 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 8,3 εκ. €, από τις οποίες 1 αποτελεί έργο γέφυρα από το Γ’ ΚΠΣ. Οι νομικές τους δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4 εκ. € και οι πληρωμές 2,4 εκ. €. Από αυτές 4 βρίσκοναι στο στάδιο υλοποίησης και 3 στο στάδιο δημοπράτησης.

Οι παραπάνω πράξεις συμβάλλουν στο δείκτη «Αριθμός έργων τομέα υγείας».

Θεματική Προτεραιότητα 77 : Υποδομές στον τομέα της Φροντίδας παιδιών

Έχουν ενταχθεί από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 4 πράξεις προϋπολογισμού 5,7 εκ. €, από τις οποίες 2 ολοκληρώθηκαν και 2 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,2 εκ. € και οι πληρωμές σε 2,1 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 79 : Άλλες κοινωνικές υποδομές

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εντάξει 1 πράξη προϋπολογισμού 899,7 χιλ. €,  η οποία βρίσκεται στο στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης

Άξονας Προτεραιότητας 10 :

Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 54,6 εκ. €.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα 75,1 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις στα 45,7 εκ. € και οι πληρωμές στα 16,1 εκ. €. Η προγραμματική υπερδέσμευση στον Άξονα ανέρχεται στο 37,5% και θεωρείται ότι είναι σε αποδεκτό επίπεδο.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας :

Θεματική Προτεραιότητα 23 : Περιφερειακές / τοπικές οδοί

Έχουν ενταχθεί 13 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 19 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 13,1 εκ. € και πληρωμές 6,7 εκ. €. Από αυτές 6 ολοκλήρωσαν το φυσικό αντικείμενο, 5 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, 1 στο στάδιο υπογραφής σύμβασης και 1 στο στάδιο δημοπράτησης.

Συνολικά έως σήμερα έχουν βελτιωθεί 24,48 χλμ. οδικού δικτύου στα μικρά απομακρυσμένα νησιά της Περιφέρειας, ενώ έως την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου θα κατασκευασθούν/αναβαθμιστούν 55,9 χλμ. Όλες οι πράξεις συμβάλλουν στον δείκτη «αριθμός έργων τομέα μεταφορών» και βελτιώνουν τη χωρική συνοχή.

Θεματική Προτεραιότητα 30 : Λιμένες

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 6,6 εκ. € και οι πληρωμές σε 251 χιλ. €.

Οι παραπάνω πράξεις συμβάλλουν στον δείκτη «Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται».

Θεματική Προτεραιότητα 45 : Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό)

Ο ΚΘΠ δεν θα ενεργοποιηθεί από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γιατί τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης πόσιμου νερού χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΠΕΡΑΑ.

Θεματική Προτεραιότητα 46 :  επεξεργασία νερού (λύματα)

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 5 πράξεις με προϋπολογισμό 9,4 εκ. € και νομικές δεσμεύσεις 4,4 εκ. €. Απ’ αυτές, 1 πράξη ολοκληρώθηκε, 1 πράξη βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, 2 σε στάδιο υπογραφής σύμβασης και 1 στο στάδιο δημοπράτησης. Οι πληρωμές ανέρχονται στα 884 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 58 : Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ενεργοποίηση του κωδικού θέματος προτεραιότητας έχει υπερκαλύψει τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη και έχουν ενταχθεί με δικαιούχους τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 15 πράξεις προϋπολογισμού 9,9 εκ. €, οι οποίες συμβάλλουν στον δείκτη «Μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται». Όλες οι πράξεις βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 9,9 εκ. € και οι πληρωμές στα 4,5 εκ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 59 : Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού 2 εκ. €, η οποία βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης με πληρωμές 515 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 75 : Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 7 πράξεις προϋπολογισμού 15,7 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 6,7 εκ. € και οι πληρωμές σε 1,5 εκ. €. Η 1 πράξη έχει ολοκληρωθεί, οι 3 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, 2 στο στάδιο δημοπράτησης και 1 στο στάδιο υπογραφής σύμβασης.

Από τα έργα υποδομών εκπαίδευσης Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται να κατασκευαστούν 29 αίθουσες διδασκαλίες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 2 και έχουν παραδοθεί σε χρήση.

Θεματική Προτεραιότητα 76 : Υποδομές στον τομέα της Υγείας

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 6 πράξεις προϋπολογισμού 9,8 εκ. €, οι οποίες συμβάλουν στο δείκτη «Υποδομές  μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Από τις παραπάνω πράξεις, 2 βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης και 4 στο στάδιο υλοποίησης.

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 2,1 εκ. € και οι πληρωμές στα 984 χιλ. €.

Θεματική Προτεραιότητα 77 : Υποδομές στον τομέα της Φροντίδας παιδιών

Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού 1 εκ. €, η οποία βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης με νομικές δεσμεύσεις 800 χιλ. € και πληρωμές 746 χιλ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 11:

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 6,2 εκ. € για την Περιφέρεια Κρήτης και 14 εκ. € για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Θεματικές Προτεραιότητες 85 και 86 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δεσμεύσεων των ΚΘΠ που εκχωρήθηκαν στην ΕΔΑ Κρήτης. Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πράξεις για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος προϋπολογισμού 3 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 1,9 εκ. €  και οι δαπάνες στο 1,1 εκ. €.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Θεματικές Προτεραιότητες 85 και 86 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεων των κωδικών θέματος προτεραιότητας που εκχωρήθηκαν στην ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου. Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πράξεις για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος προϋπολογισμού 3,2 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 1,07 εκ. € και πληρωμές 0,6 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 12:

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Νότιο Αιγαίο

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 6,1 εκ. €.

Θεματικές Προτεραιότητες 85 και 86 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πράξεις για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος προϋπολογισμού 12,1 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 10,6 εκ. € και πληρωμές 2,8 εκ. €.

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εντάξει πράξεις προϋπολογισμού 3,4 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,3 εκ.  € και οι πληρωμές σε 2,3 εκ. €.

Η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση έχει εντάξει 24 πράξεις προϋπολογισμού 212,7 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 162 χιλ.  € και οι πληρωμές σε 121 χιλ. €.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει εντάξει πράξεις προϋπολογισμού 212 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 146 χιλ.  €  και οι πληρωμές σε 83 χιλ. €.

Η ΕΥΣ έχει εντάξει πράξεις προϋπολογισμού 157,4 χιλ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 157,4 χιλ.  €  και οι πληρωμές σε 39,4 χιλ. €.

Η ΕΥΣΣΑΑΠ έχει εντάξει πράξεις προϋπολογισμού 6,8 εκ. €, για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 6,8 εκ. €  και οι πληρωμές σε 315 χιλ. €.

Η ΜΟΔ έχει εντάξει πράξεις προϋπολογισμού 1,3 εκ. € για τις οποίες οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 50 χιλ.  €

3. Εκταμιεύσεις και παρακολούθηση κανόνα ν+3

Το 2011 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο ο κανόνας της αυτόματης αποδέσμευσης (ν+3), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του Καν. 1083/2006, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δέσμευσης και στους δύο στόχους.

Το 2012, δεύτερη χρονιά εφαρμογής του κανόνα ν+3 και με βάση τα αιτήματα πληρωμών έως και τον Ιούλιο 2012, έχει καλυφθεί η δέσμευση για τις Περιφέρειες του στόχου 1 (Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη), ενώ στο τέλος του 2012 καλύφθηκε η δέσμευση για την Περιφέρεια του στόχου 2 (Νότιο Αιγαίο).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η παρακολούθηση του κανόνα ν+3 σε σχέση με τις εισροές κοινοτικής συμμετοχής.

|  |  | Στόχος 1 | Στόχος 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (ΚΟΙΝ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ) | 2011 | 116.682.845,83 | 45.747.458,50 |
|  | 2012 | 235.371.588,67 | 80.670.064,00 |
|  | 2013 | 478.928.030,33 | 116.234.788,00 |
|  | 2014 | 603.878.392,17 | 128.727.749,50 |
|  | 2015 | 731.000.000,00 | 140.300.178,00 |
| ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | 54.825.000,00 | 10.522.513,35 |
|  | Κοι. Συνδρομή μέχρι 31.8.2013 | 357.936.032,00 | 93.310.737,10 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 412.761.032,00 | 103.833.250,45 |
| ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ Ν+3 ΕΤΟΥΣ 2013 |  | 66.166.998,33 | 12.401.537,55 |

4. Πορεία υλοποίησης έργων προτεραιότητας

Στα έργα «προτεραιότητας» του ΕΣΠΑ, περιλαμβάνονται και 24 έργα του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, προϋπολογισμού 183,8 εκ. €.

Τα έργα αυτά χωρικά κατανέμονται ως εξής:

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10 έργα προϋπολογισμού 60,0 εκ. €

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 6 έργα προϋπολογισμού 51,8 εκ. €

- Περιφέρεια Κρήτης 8 έργα προϋπολογισμού 72 εκ. €

Τα στοιχεία προόδου των έργων προτεραιότητας αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες.

5. Προβολή και δημοσιότητα

Οι δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος υλοποιούνται βάσει Επικοινωνιακού Σχεδίου που έχει εκπονηθεί και εγκρίθηκε με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6,3 εκ. €. Το Σχέδιο περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

- Στην Α’ Φάση που είχε διάρκεια δύο ετών και διήρκεσε ως το τέλος του 2009, οι ενέργειες δημοσιότητας εστιάστηκαν στη γενική πληροφόρηση για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του.

- Η Β’ Φάση, που είχε διάρκεια τριών ετών και έληξε στο τέλος του 2012, περιλάμβανε ενέργειες με στόχο τη δημιουργία γνώσης για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του στα διάφορα κοινά στόχους

- Στην τρέχουσα Γ’ Φάση, που έχει διάρκεια επίσης τρία έτη και λήγει στο τέλος του 2015, ο στόχος επικεντρώνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Προγράμματος

Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο οι τρεις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές υλοποιούν μια σειρά από δράσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

- Ενημερωτικές Συναντήσεις με Δυνητικούς Δικαιούχους καθώς και Τεχνικές Συναντήσεις για την προετοιμασία υποβολής  προτάσεων

- Ενημερωτικές Συναντήσεις με Κοινωνικούς Εταίρους, Φορείς,  Συλλόγους, MME

- Συμμετοχή σε εκθέσεις, γεγονότα, θεματικές συναντήσεις με στόχο την ανάδειξη δράσεων του Προγράμματος και καλών πρακτικών

- Ανακατασκευή και εμπλουτισμός των ιστοσελίδων των ΕΔΑ

- Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.kriti-aigaio.gr.

- Δημοσιοποίηση των προσκλήσεων με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των ΕΔΑ,  στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.kriti-aigaio.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ  www.espa.gr

- Αποστολή των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και όλων των συνημμένων αρχείων στους Δυνητικούς Δικαιούχους

- Δημοσιοποίηση περιλήψεων προσκλήσεων στον έντυπο τύπο

- Αποστολή δελτίων τύπου στα μέσα ενημέρωσης

- Διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης: εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο

- Ανάρτηση της σημαίας της Ε.Ε. την εβδομάδα της Ευρώπης

6. Αναθεώρηση Προγράμματος

Ο στόχος ν+2 / ν+3 για το 2013 των Αξόνων Προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Στόχος 2), είναι ιδιαίτερα υψηλός και έως 31.08.2013 έχει καλυφθεί το 40% περίπου. Επίσης οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Άξονα 6 υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες δεσμεύσεις δημόσιας δαπάνης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης. Λόγω της επισφάλειας για την πλήρη κάλυψη του στόχου, από τις προβλεπόμενες δαπάνες των άλλων Αξόνων και δεδομένου ότι απομένουν μόνο 4 μήνες μέχρι τη λήξη του έτους, προτείνεται η ενίσχυση του Άξονα 6 κατά 10 εκ. €. Οι πόροι αυτοί προτείνεται να μεταφερθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 (6 εκ. €) και τον Άξονα Προτεραιότητας 10 (4 εκ. €).

Ακόμη, με βάση την εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος (ενταγμένες πράξεις), έχει προκύψει η ανάγκη για την προσαρμογή των δεικτών του, ώστε να ανταποκρίνονται στο προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο κατά το κλείσιμό του.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακολούθησης της προόδου του Προγράμματος κατά Άξονα Προτεραιότητας και κατά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας.